ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУЛЫМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### от  -------------2019  №    ------па

О подготовке и проведении безаварийного пропуска весеннего

паводка в 2019 году на территории Чулымского сельсовета

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, для руководства и контроля за работами, связанными с пропуском половодья 2019 года,  предотвращения возможных негативных последствий от весеннего половодья, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий  от   чрезвычайных    ситуаций   природного и техногенного характера»,                            п о с т а н о в л я е т

1. Утвердить прилагаемый состав противопаводковой комиссии Чулымского сельсовета.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Чулымского сельсовета.

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чулымского сельсовета                       Ю.А. Вельбой

Утвержден постановлением Чулымского сельсовета. № --- от ----------- 2019 года

# СОСТАВ

противопаводковой комиссии Чулымского сельсовета.

Председатель комиссии:

Вельбой Ю.А.  – глава Чулымского сельсовета.

Зам. председателя комиссии:

Черненко В.И  - директор МУП ЖКХ «Чулымское»

Секретарь комиссии:

Казаков В.Н – Директор Чулымского СДК (по согласованию)

Члены комиссии:

Колтыгина Ю.С. – зав. Чулымским  ФАПом (по согласованию)

Шуряева И.В. – директор Чулымской СОШ (по согласованию)

Лелюх Л.Е. – зав детским садом «Тополек»  (по согласованию)

Утвержден постановлением Чулымского сельсовета. № ___ от _________ 2019 года

# П Л А Н

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории Никольского сельского поселения  в 2019 году

| № | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Образование противопаводковой комиссии сельского поселения и согласование плана мероприятий. | Глава Чулымского сельсовета. | до 20.02.2019 г. |
|  | Заседание противопаводковой комиссии сельского поселения. | Председатель комиссии | до 10.03.2019 г. |
|  | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Противопаводковая комиссия Чулымского сельсовета. | до 25.03.2019 г. |
|  | Обследование каждого участка, попадающего в зону подтопления, с определением количества домов, количества проживающих в этих домах, количества скота. | Противопаводковая комиссия Чулымского сельсовета. | до 10.03.2019 г. |
|  | Обеспечение устойчивой связи членов противопаводковой комиссии сельского поселения с районной противопаводковой комиссией | Председатель комиссии | на период паводка |
|  | Подготовительные работы по организации медицинской помощи по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшим людям | Зав Чулымским ФАПом | до 25.03.2019 г. |
|  | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах повышенной опасности и попадающих в зону затопления. | Противопаводковая комиссия | с началом паводка |
|  | Подготовительные работы по организации защиты животных при наводнении в личных подворьях | Противопаводковая комиссия | до 5.04.2019 г. |
|  | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | Глава Чулымского сельсовета. | к 5.04.2019 г. |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ. | Участковый уполномоченный полиции | на период паводка |
|  | Провести сходы граждан по вопросам безопасного пропуска паводковых вод с неработающим населением. | Глава Чулымского сельсовета. |  |
|  | Провести работу по разъяснению правил поведения учащихся, населения в период весеннего половодья и ледохода. | Директор Чулымской СОШ | До начала паводка |